Entrega N. 5 

PROYECTO: “ Implementación de un Sistema Web de Gestión de Turnos para Taller Barber Shop”

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

Profesores a cargo del proyecto:  Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

Acta de Proyecto

PROYECTO: “Implementación de un Sistema Web de Gestión de Turnos para Taller Barber Shop”

Historial de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/6/26 | 1.0 | Agrego objetivo de proyecto y de producto, nombre de proyecto y sumario ejecutivo | PM Agrega información importante | Nicolas Piacentini/Objetivo de proyecto, objetivo de producto, sumario ejecutivo y nombre de proyecto |
| 7/6/26 | 1.01 | Modifico pie de pagina y acomodo detalles del documento | PM modifica por cuestiones Esteticasr | Nicolas Piacentini |
| 20/06/2026 | 1.1 | Cambio el titulo del proyecto y la orientación. Modifico sumario. Agrego WBS y beneficios. |  | Nicolas Piacentini |
| 21/6/2026 | 1.2 | Agrego alcance de proyecto |  | Nicolas Piacentini |

Acta del Proyecto

Título del Proyecto:

Implementación de un Sistema Web de Gestión de Turnos para Taller Barber Shop

Sumario Ejecutivo:

Taller Barber Shop, empresa familiar con 5 sucursales en el área metropolitana de Buenos Aires, enfrenta una operación desorganizada por la ausencia de un sistema formal de turnos, lo que genera largas esperas y una distribución ineficiente del trabajo. Ante esta situación, NovaSoft Solutions propone el desarrollo e implementación de una plataforma web de gestión de turnos que permita a los clientes reservar horarios con anticipación y a cada sucursal optimizar su operación diaria, reduciendo tiempos de espera, mejorando la experiencia del cliente y posicionando a Taller Barber Shop como un negocio moderno y competitivo.

Objetivo del Proyecto

Implementar un sistema Web de gestión de turnos para las sucursales de Taller Barber Shop.

Objetivo del Producto

Permitir a los clientes de Taller Barber Shop reservar su atención con antelación y al personal administrar la agenda de cada sucursal de forma ordenada y eficiente. Sub-objetivos del producto: - Proveer a los clientes un canal de reserva de turnos disponible las 24 horas, con selección de sucursal, servicio y horario. - Notificar automáticamente al cliente sobre la confirmación, recordatorio y eventual cancelación de su turno. - Brindar a cada sucursal un panel de administración donde visualizar y gestionar la agenda diaria del personal. - Permitir la configuración individualizada de cada sucursal, contemplando sus horarios de atención y cantidad de peluqueros disponibles. - Registrar el historial de turnos por cliente y por sucursal, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones operativas.

Beneficios al Negocio /

- Reducción de tiempos de espera de los clientes en las sucursales, al distribuir la demanda de atención a lo largo del día mediante la reserva anticipada de turnos. - Incremento de la satisfacción del cliente como resultado de una experiencia de atención más ordenada, predecible y profesional. - Optimización de la carga de trabajo del personal, al contar con una agenda planificada que permite distribuir los turnos de forma equilibrada entre los peluqueros disponibles. - Aumento de la capacidad de atención efectiva por sucursal, al eliminar los picos de demanda espontánea que actualmente saturan el local y generan pérdida de clientes. - Mejora de la imagen y posicionamiento de García Peluquerías frente a la competencia, al adoptar una herramienta Web que moderniza la gestión del negocio. - Disponibilidad de información operativa a través del historial de turnos, permitiendo a los encargados tomar decisiones basadas en datos reales de demanda por sucursal.

Alcance del Proyecto

Dentro del alcance El proyecto comprende el relevamiento, diseño, desarrollo, validación, capacitación e implementación de un sistema Web de gestión de turnos para todas las sucursales de García Peluquerías, incluyendo los siguientes módulos funcionales: - Registro y autenticación de usuarios (clientes y administradores) - Reserva de turnos con selección de sucursal, servicio y horario - Gestión de agenda diaria por sucursal - Notificaciones automáticas de confirmación y recordatorio de turno - Panel de administración por sucursal - Historial de turnos por cliente y por sucursal - Documentación técnica y manuales de usuario y administración

Entregables del Proyecto

- (1.5) Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales redactado - (2.3 / 2.4 / 2.5) Diseño de arquitectura, modelo de datos y flujos de usuario - (2.6) Mockups y prototipos de interfaz validados por el cliente - (3.3) Modulo de reserva de turnos desarrollado y probado - (3.6) Panel de administración desarrollado y probado - (4.1) Casos de prueba documentados - (4.2) Pruebas funcionales ejecutadas y resultados registrados - (5.1) Manual de usuario para clientes redactado y entregado - (5.2) Manual de administración para encargados de sucursal redactado y entregado - (6.3) Documentación técnica final del sistema - (6.5) Acta de conformidad y cierre del proyecto - (7.2) Informe de cierre de producto redactado

Organización del Proyecto

Participantes del Proyecto: - Comité de Dirección - Equipo de Proyecto Por cada uno de ellos: - Nombre y Apellido - Rol en el Proyecto (Aclaración: la primera parte del ítem se completa con los diferentes roles que van a actuar en el proyecto. Los mismos van a surgir de los entregables (WBS) identificados como parte de la definición del proyecto. La segunda parte, en cambio, consiste en asignar nombre y apellido a cada rol del proyecto. Cabe aclarar, que en la vida real, la asignación de nombre y apellido a un determinado rol se lo suele realizar antes de la reunión de kickoff o lanzamiento del proyecto, dado que no siempre es posible conocer quiénes serán las personas asignadas para trabajar con mucha anticipación. Asimismo, de existir la posibilidad de que una persona desempeñe más de un rol en el proyecto, el acta deberá reflejar todos los roles que esa persona desempeñará)

Autoridad y Responsabilidad del Project Manager

Se detalla la responsabilidad del Project Manager en cuanto a: - Capital Humano - Presupuesto - Comunicaciones - Planificación - Cambios al Alcance - Riesgos e imprevistos (Aclaración: dentro de las buenas prácticas, este ítem describe de qué manera el PM gestionará el proyecto y cómo será la metodología elegida para hacer seguimiento de cada una de las variables enunciadas. Lo que se detalle en cada variable, tendrá que ser coherente con lo expresado como metodología de gestión del siguiente ítem que es “enfoque de implementación del proyecto”. Cabe aclarar, que cada variable estará asociada a un plan o bitácora que se utilizará para realizar su correspondiente gestión).

Enfoque de Implementación del Proyecto

Se detalla la modalidad de ejecución con el que se va a encarar el proyecto. Incluye la metodología a utilizar para la gestión, como así también, la que se utilizará para la construcción de la solución de software. (Aclaración: dentro de las buenas prácticas, este ítem describe la metodología de gestión que se utilizará para gestionar el proyecto y cuál será la metodología elegida para la construcción del software).

Enfoque de Implementación del Producto (Puesta en marcha)

Se detalla la modalidad en que se llevará a cabo la puesta en marcha en producción de la solución propuesta y los procesos definidos como parte del proyecto. (Aclaración: este ítem sirve para establecer la modalidad de puesta en marcha o despliegue del producto en producción).

Plan a Alto Nivel

Se detallan los principales Hitos del Proyecto. (Aclaración: los principales hitos del proyecto están asociados a los objetivos parciales, teniendo en cuenta el enfoque de implementación elegido y los entregables del proyecto identificados. Este ítem suele completarse con una imagen del plan a muy alto nivel que se elabora con el propósito de mostrarlo en la presentación del kickoff del proyecto. A continuación se muestran dos modelos como ejemplo). Ejemplo 1 Ejemplo 2

Presupuesto

Se informa la estimación de Orden de Magnitud del Proyecto (Aclaración: el acta de proyecto sólo refleja el costo total obtenido y hace referencia al documento específico donde tiene el detalle de los cálculos realizados (documento o planilla de costos).

Riesgos Identificados

- Dado que antes el personal no trabajaba con turnos ni con un sistema, entonces puede ser que se resistan al cambio y no quieran colaborar en el proyecto - Dado que el sponsor debe administrar las 5 barberias, entonces, puede no estar disponible para validar avances - Dado que el sistema precisa de internet para funcionar, entonces una mala conexión en las sucursales puede causar problemas

Supuestos

Se registran los principales supuestos del proyecto. (Aclaración: se identifica como supuesto a toda acción que no ha sido contemplada como parte del alcance del proyecto y que el equipo considera que el usuario, cliente / sponsor debiera conocer. Muchas veces, se lo utiliza como elemento de negociación para modificar el alcance del proyecto).

Restricciones

Se registran las principales restricciones del proyecto. (Aclaración: se identifica como restricción a toda acción que se considera bloqueante del proyecto, sin embargo, se considera desde una perspectiva de responsabilidad del usuario, cliente / sponsor del proyecto. También, se lo suele encontrar como responsabilidad del cliente).

Requerimientos Adicionales

Se registran, en caso de ser necesario, requerimientos especiales o adicionales para el proyecto. (Aclaración: se considera requerimiento adicional, ya sea a algún tipo de material, dispositivo especial o recurso especializado que deba contemplarse para algún momento del proyecto).

Firma Sponsor								Firma PM

______________							     _______________

WBS / EDT

# PROYECTO: “Implementación de un Sistema Digital de Gestión de Turnos para Taller Barber Shop”

# Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

Profesores a cargo del proyecto:  Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/06/26 | 1.0 | Creacion inicial del wbs | PM | Nicolas Piacentini |
| 5/07/26 | 1.1 | Agrego inicio y cierre de proyecto + evaluacion de infraestructura | PM | Nicolas Piacentini |

Firma Sponsor								Firma PM

______________							     _______________

# PROYECTO: “Implementación de un Sistema Web de Gestión de Turnos para Taller Barber Shop

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

Profesores a cargo del proyecto:  Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

Historial de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/06/26 | 1.0 | Creacion inicial de documento de riesgos | PM | Nicolas Piacentini |
| 5/07/26 | 1.1 | Modifico la descripcion de riesgos | PM | Nicolas Piacentini |

Objetivos

El siguiente documento tiene por objetivo determinar

Lista de Riesgos

| Id | Descripción | Fecha | Contexto | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Exposición | Plan de Acción | Vigente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dado que antes el personal no trabajaba con turnos ni con un sistema, entonces puede ser que se resistan al cambio y no quieran colaborar en el proyecto | 29/06/26 | El personal de las sucursales está acostumbrado a trabajar sin sistema de turnos. La adopción de una nueva herramienta digital puede generar rechazo, uso incorrecto, abandono del sistema o falta de cooperacion en el proyecto | Baja | Alto | Tolerable | 1 | Si |
| 2 | Dado que el sponsor debe administrar las 5 barberias, entonces, puede no estar disponible para validar avances | 29/06/26 | El sponsor opera en 4 sucursales en simultaneo y puede no tener tiempo | Media | Alto | Importante | 2 | Si |
| 3 | Dado que el sistema precisa de internet para funcionar, entonces una mala conexión en las sucursales puede causar problemas | 29/06/26 | El sistema depende de internet y si bien todas las sucursales cuentan con internet es posible que sea malo | Bajo | Alto | Moderado | 3 | Si |

# 2. Planes de Acción

Descripción de los planes de acción definidos para los riesgos de mayor exposición.

| Id | Estrategia | Descripción de la Acción | Disparadores del Plan | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mitigar | Diseñar capacitaciones prácticas y acompañamiento presencial durante las primeras semanas de uso del sistema en cada sucursal. | El personal manifiesta rechazo al sistema o comete errores reiterados durante la capacitación o complejizan el relevamiento. | Director del ptoyecto |
| 2 | Mitigar | Establecer un calendario de validaciones pactado con el cliente desde el inicio del proyecto, con fechas fijas y mecanismos de aprobación por escrito. | Ninguno. El calendario se establece desde el comienzo del proyecto | Director del Proyecto |
| 3 | Mitigar | Relevar la conectividad de cada sucursal e informar al cliente de los requisitos minimos de red | Durante el relevamiento se detecta que una sucursal no cuenta con internet estable | Analista funcional |

# 3. Criterios

En esta sección se describen los criterios adoptados para la gestión de riesgos.

Aclaración: Cabe aclarar que los ítems que se describen a continuación, son referencias figurativas. Con lo cual, será necesario adaptar los mismos a los criterios que mejor apliquen al desarrollo del proyecto en particular.

## 3.1. Probabilidad, Impacto y Exposición

Se adopta un enfoque cualitativo, por lo que los atributos de Probabilidad de Ocurrencia e Impacto se clasifican en Alto, Medio, Bajo. A su vez la Exposición se calcula en función de la siguiente matriz.

|  | Probabilidad de Ocurrencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto | Alto(0,8) | Medio(0,5) | Bajo(0,3) |
| Alto(0,8) | Importante | Importante | Moderado |
| Medio(0,5) | Importante | Moderado | Tolerable |
| Bajo(0,3) | Moderado | Tolerable | Tolerable |

## 4.1. Estrategias

A partir de la Lista de Riesgos priorizada y los atributos de probabilidad de ocurrencia e impacto, se deberá seleccionar una estrategia para los riesgos a tratar, y en consecuencia el plan de acción.

Las estrategias posibles son:

- Evitar: Cambiar el plan de proyecto para eliminar el riesgo, se evita totalmente.

- Transferir: trasladar las consecuencias (impacto) del riesgo a una tercera parte, conjuntamente con la respuesta.

- Mitigar: reducir la probabilidad de ocurrencia de o el impacto del riesgo a niveles aceptables a través de acciones tempranas.

- Aceptar: el equipo de proyecto decide aceptar las consecuencias (impacto) del riesgo.

Para la selección de la estrategia se puede utilizar el siguiente cuadro como guía.

Firma Sponsor								Firma PM

______________							     _______________

WBS / EDT

# PROYECTO: “Implementación de un Sistema Digital de Gestión de Turnos para Taller Barber Shop”

# Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

Profesores a cargo del proyecto:  Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/07/26 | 1.0 | Creacion de matrices de evaluacion | PM | Nicolas Piacentini |

Matriz de evaluacion de Infraestructura

Matriz de evaluacion de Base de datos

Documento de Habilidades y Competencias

# PROYECTO: “Implementación de un Sistema Web de Gestión de Turnos para Taller Barber Shop”

# Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

Profesores a cargo del proyecto:  Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

# Historial de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/07/26 | 1.0 | Creacion de Lista de habilidades y competencias | PM | Nicolas Piacentini / Matriz de roles y responsabilidades |

Habilidades y destrezas de cada rol del Proyecto

Objetivo del Documento

El siguiente documento tiene por objetivo identificar los roles que participaran en el proyecto

Roles que intervienen en el Proyecto:

Detalla los roles que van a intervenir en el proyecto. - Project Manager - Analista Funcional senior - Arquitecto de software senior - Administrador de base de datos senior - Diseñador UX/UI semisenior - Desarrollador FullStack senior - Tester junior - Especialista en documentación

Matriz de habilidades y competencias de cada rol del proyecto

Describe las habilidades y las competencias de cada uno de los roles detectados en el ítem anterior. Rol: PM. Responsabilidades; Habilidades y competencias. - Ej: Proponer y consensuar los lineamientos, estándares y metodologías del proyecto. - Ej: Definir los participantes del equipo que lo acompañarán en el proyecto alineando capacidades y funciones de cada colaborador. - Establecer cronograma; - Ej: Experiencia en prácticas y productos # Ej: Experiencia en armado y coordinación de equipos de trabajo # Ej: Buen manejo del lenguaje, tanto oral como escrito # Ej: Resolución de problemas, Trabajo en equipo, Liderazgo, Trabajo bajo presión. Rol: Sponsor. Responsabilidades; Habilidades y competencias. - Responder a preguntas de analista funcional - Colaborar con el proceso de aprobación de fases - Presentar disponibilidad. Rol: Analista funcional. Responsabilidades; Habilidades y competencias. - Realizar entrevistas con los interesados. - Analizar los procesos actuales de la barbería. - Identificar necesidades del cliente. - Documentar los requerimientos funcionales. - Validar los requerimientos con el cliente.; - Análisis de procesos. - Modelado de requerimientos. - Comunicación con usuarios. - Redaccion de documentacion. Rol:Arquitecto de software. Responsabilidades; Habilidades y competencias. - Definir la arquitectura del sistema. - Seleccionar las tecnologías del proyecto. - Diseñar la estructura general de la aplicación. - Definir estándares de desarrollo.; - Diseño de software. - Arquitecturas multicapa. - APIs REST. - Patrones de diseño. Rol:DBA. Responsabilidades; Habilidades y competencias. - Evaluar motores de bases de datos. - Diseñar el modelo entidad-relación. - Diseñar el modelo lógico y físico.; - SQL. - Diseño de bases de datos. - Normalización. - Optimización de consultas.. Rol: Diseñador UX/UI. Responsabilidades; Habilidades y competencias. - Diseñar la experiencia de usuario. - Elaborar mockups y prototipos. - Diseñar los flujos de navegación.; - Diseño UX. - Diseño UI. - Herramientas como Figma o Adobe XD. - Diseño centrado en el usuario.. Rol: Desarrollador fullStack. Responsabilidades; Habilidades y competencias. - Desarrollar las interfaces del sistema. - Integrar el frontend con las APIs. - Implementar los diseños definidos por UX/UI. - Implementar la lógica del negocio. - Desarrollar las APIs del sistema. - Implementar autenticación y autorización. - Gestionar la persistencia de datos. .; - HTML. - CSS. - JavaScript. - Programación backend. - Bases de datos SQL. - APIs REST. - Git. - Testing. - Kubernettes - Despliegue con docker - devops - react.js. Rol: Tester. Responsabilidades; Habilidades y competencias. - Implementar la lógica del negocio. - Desarrollar las APIs del sistema. - Implementar autenticación y autorización. - Gestionar la persistencia de datos.; - Testing funcional. - Diseño de casos de prueba. - Gestión de defectos.. Rol: Especialista en documentacion. Responsabilidades; Habilidades y competencias. - Elaborar el manual de usuario. - Elaborar la documentación técnica. - Preparar el material de capacitación. - Capacitar a administradores y empleados.; - Redacción técnica. - Comunicación oral. - Capacidad de enseñanza..

Matriz de Roles y Responsabilidades

PROYECTO: “Implementación de un Sistema Web de Gestión de Turnos para Taller Barber Shop”

# Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

Profesores a cargo del proyecto:  Mag. Ing. Gabriela Salem /Ing. Andrea Alegretti/Ing. Silvina Novoa /Ing. Mariano Gecik/Ing. Nicolás Madeo/Andrea Lassaga/Gabriel Simois/Mauro

Historial de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/07/26 | 1.0 | Creacion de matiz de roles y responsabilidades | PM | Nicolas Piacentini / Matriz de roles y responsabilidades |

Roles y Responsabilidades del equipo del Proyecto

Objetivo del Documento

El siguiente documento tiene por objetivo identificar los roles y responsabilidades del proyecto.

Roles que intervienen en el Proyecto:

Detalla los roles que van a intervenir en el proyecto. - Project Manager - Analista Funcional senior - Arquitecto de software senior - Administrador de base de datos senior - Diseñador UX/UI semisenior - Desarrollador FullStack senior - Tester junior - Especialista en documentación

Matriz de Roles y Responsabilidades

Describe las responsabilidades de cada uno de los roles detectados en el ítem anterior. (Aclaración: Al igual que con el ítem anterior, la tabla se deberá completar en función a los entregables identificados como parte del proyecto y reflejados en la WBS y los roles que van a intervenir como parte de la organización de ese proyecto. Como texto inicial se sugiere lo siguiente: “A continuación se describen las responsabilidades de cada rol del equipo del proyecto, con cada entregable y/o paquete de trabajo:”) Entregables; PM; AF; Arq SW; DBA; UX/UI designer; FullStack developer; Tester Jr; Especialista en documentacion. 1.5; A; E; C; I; I; I. 2.3; A; C; E; P; I; I. 2.4; A; C; I; E; I. 2.5; A; P; E; I; I. 2.6; A; C; E; P. 3.3; C; I; C; E; P. 3.6; C; I; C; I; E; P. 4.1; C; I; P; E. 4.2; C; I; P; E. 5.1; A; I; E. 5.2; A; I; P; E. 6.3; A; C; I; P; E. 6.5; E; P. 7.2; E; P. En donde: E – Elabora A - Aprueba (aprobación del usuario o interesado del entregable) C - Controla (realiza QA del documento) I - Es consultado P - Participa (en la elaboración del entregable) F - Firma (aprobación de la cátedra)